1. Mise en place de l’environnement de gestion de projet
2. Définition des fonctionnalités du projet
3. Déploiement

Mise en place de l’environnement de gestion du projet
- créer un projet GIT HUB
- Ajout des collaborateurs au projet
- Créer un « Kanban » ou « Dashboard »
- Ajout des taches
Définition des fonctionnalités du projet

Gestion du modèle de machine learning
- création du Notebook
- générer le modèle de prédiction
- sauvegarder le modèle
  mise en place de l’environnement de développement
- mise en place de l’outil de collaboration GIT
- gestion de l’environnement Docker
- gestion de l’environnement python de développement
- gestion des dépendances des bibliothèques
  élaboration de l’application

- création de l’interface de saisie
- création du module de prédiction
- création de l’interface de résultat
- assemblage de l’application
- tests et gestion des erreurs
Déploiement
- création du Docker final
- déploiement